เอกสารออกแบบระบบสมาชิกและสะสมแต้ม

LINE Official Account + Shopee + TikTok Shop

รองรับ 1 member หลาย platform account, manual mapping โดย admin ในระยะแรก และออกแบบเผื่อ auto-mapping จากข้อความ LINE / ฟอร์มสมาชิกในอนาคต

| ชื่อเอกสาร | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ชื่อเอกสาร | System Design & Development Plan สำหรับระบบสมาชิกและสะสมแต้ม |
| เวอร์ชัน | 1.0 |
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นเอกสารตั้งต้นสำหรับทีม Business, Developer, DBA, QA และ Admin |
| ขอบเขต | สมัครสมาชิกผ่าน LINE, Mapping account กับ Shopee/TikTok, Earn/Burn points, Discount code redemption, Audit log |

แนวคิดหลักของเอกสารนี้ ข้อมูลตัวตนของลูกค้าจาก LINE และข้อมูลลูกค้าบน marketplace เป็นคนละโดเมนของข้อมูล จึงต้องออกแบบ “ชั้น mapping” กลางของระบบ • ระยะเริ่มต้นใช้ manual mapping โดย admin เพื่อให้เริ่มใช้งานได้เร็วและควบคุมคุณภาพข้อมูล • ออกแบบตารางและ API เผื่อรองรับการพัฒนาแบบ auto-mapping จากข้อความ LINE และจากแบบฟอร์มสมาชิกในอนาคต

# สารบัญย่อ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. เป้าหมายและขอบเขต | วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ, ขอบเขต MVP และข้อกำหนดหลัก |
| 2. โมเดลการสมัครสมาชิกและ Mapping | รองรับ 1 member : N platform accounts และ 3 แนวทาง mapping |
| 3. Business Flow หลัก | ลงทะเบียน, sync order, earn, burn, reverse, reconciliation |
| 4. โครงสร้างข้อมูลและตารางฐานข้อมูล | ตารางหลัก, ความสัมพันธ์, ดัชนีสำคัญ และ log |
| 5. API และ Integration | External platform APIs และ internal APIs |
| 6. Frontend / Backoffice | หน้าจอฝั่ง member และ admin |
| 7. Roadmap การพัฒนา | Phase 1–3 และข้อควบคุมด้านความปลอดภัย |

# 1. เป้าหมายและขอบเขต

## 1.1 เป้าหมายเชิงธุรกิจ

ให้ลูกค้าสมัครสมาชิกผ่าน LINE Official Account และสามารถใช้แต้มข้ามการซื้อสินค้าบน Shopee และ TikTok Shop ได้ภายใต้กติกาของแบรนด์

รองรับการคิดคะแนนจากยอดซื้อ (ตัวอย่าง 100 บาท = 1 คะแนน) หรือสูตร earn แบบยืดหยุ่นตาม campaign, หมวดสินค้า, ช่องทางขาย หรือช่วงเวลา

เมื่อลูกค้าใช้คะแนน ระบบต้องสามารถจองแต้ม, สร้างหรือจ่าย code ส่วนลดของแต่ละ platform, ส่ง code ให้ลูกค้าทาง LINE และบันทึก burn log ได้ครบถ้วน

สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าแต้มมาจาก order ใด ใช้ไปกับ reward ใด และมีการปรับปรุง/ย้อนกลับเมื่อใด

## 1.2 ขอบเขต MVP ที่แนะนำ

สมัครสมาชิกผ่าน LINE Login / LIFF และเก็บความยินยอมการใช้งาน

1 member สามารถผูกได้หลาย account บน Shopee และ TikTok Shop

เริ่มต้นด้วย manual mapping โดย admin จากข้อมูลที่ member แจ้งมา

รองรับการรับข้อมูล account จาก 2 ช่องทางในอนาคต: (1) ข้อความ LINE ที่ member ส่งเข้ามา และ (2) แบบฟอร์มสมาชิกที่ member กรอก

เชื่อม order sync จาก platform แล้วคำนวณ earn points ตาม policy

รองรับ redemption แบบใช้แต้มแลก code ส่วนลด และบันทึก Point Ledger / Burn Log

## 1.3 หลักการออกแบบที่ควรยึด

แยกโดเมน Member Identity, Marketplace Order, Loyalty Ledger และ Integration Log ออกจากกัน

ทุก transaction ของแต้มต้องลง ledger แบบตรวจสอบย้อนหลังได้

mapping ระหว่าง member กับ platform account ต้องมีระดับความมั่นใจ (confidence) และแหล่งที่มาของหลักฐาน (evidence source)

ต้องรองรับทั้ง manual และ auto mapping โดยไม่ต้องแก้โครงสร้างฐานข้อมูลหลักใหม่ในอนาคต

# 2. โมเดลการสมัครสมาชิกและการ Mapping ตัวตน

## 2.1 โมเดลข้อมูลหลัก

Member คือเจ้าของบัญชีสมาชิกในระบบของแบรนด์ 1 ราย

Member 1 ราย มี LINE identity ได้ 1 หรือมากกว่า 1 identity ตามการเชื่อมต่อในอนาคต

Member 1 ราย ผูกกับ platform account ได้หลายรายการ เช่น Shopee 2 บัญชี + TikTok 1 บัญชี

Platform account 1 รายการ ควรผูกกับ member ได้สูงสุด 1 คนต่อร้าน เพื่อป้องกันการนับแต้มซ้ำ

## 2.2 แนวทางการ Mapping ที่รองรับ

| วิธี | ผู้เริ่มต้น | ข้อมูลนำเข้า | สถานะในระบบ | เหมาะกับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manual Mapping | Admin | LINE member + account ที่ลูกค้าแจ้ง + store/platform | Verified | MVP / งานที่ต้องการความแม่นยำสูง |
| Form-based Mapping | Member | แบบฟอร์มกรอก account, ชื่อร้าน, เบอร์, optional order no. | Pending Review / Auto Verify | ลดงาน admin และสร้างฐานข้อมูลสำหรับ automation |
| LINE Message Parsing | System | อ่านข้อความ LINE ที่ลูกค้าส่งมา เช่น user/account/shop/order | Suggested Match | อนาคต: สร้าง candidate ให้ admin ตรวจอนุมัติ |

## 2.3 กติกาการอนุมัติ Mapping

ทุกคำขอ mapping ควรถูกเก็บเป็น request ก่อน แล้วค่อยสร้างความสัมพันธ์จริงใน MemberPlatformAccounts หลังผ่านการอนุมัติ

ควรบันทึก source ของคำขอ เช่น ADMIN, MEMBER_FORM, LINE_MESSAGE, IMPORT

ถ้าเป็น auto-mapping จากข้อความหรือจากแบบฟอร์ม ระบบควรสร้าง Suggested Match พร้อม confidence score แทนการผูกจริงทันที

เมื่อต้องการระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบในอนาคต ให้เพิ่ม verification rule เช่น เบอร์ท้าย 4 ตัว, ชื่อบัญชี, เลขคำสั่งซื้อ, coupon code ที่เคยใช้, หรือ OTP / one-time verification

| ระดับความเชื่อมั่น | ตัวอย่างเงื่อนไข | การทำงานระบบ | การอนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| High | member กรอก account ผ่านฟอร์มและยืนยันซ้ำด้วย order/coupon ที่ตรวจสอบได้ | สร้าง candidate พร้อมแนะนำ auto-approve rule | อนุมัติอัตโนมัติได้เมื่อเปิดใช้ในอนาคต |
| Medium | ข้อความ LINE ระบุ account และข้อมูลบางส่วนตรงกับ order | สร้าง candidate ให้ admin ตรวจ | ต้องมี admin review |
| Low | ข้อมูลไม่ครบหรือมีหลาย account ใกล้เคียงกัน | บันทึกไว้เป็น lead เท่านั้น | ห้ามนับแต้มจนกว่าจะยืนยัน |

# 3. Business Flow หลักของระบบ

## 3.1 Flow การสมัครสมาชิกและการผูก account

1. ลูกค้า Add LINE OA และเปิด LIFF / หน้าแบบฟอร์มสมัครสมาชิก

2. ระบบสร้าง Member และบันทึก LINE identity ของลูกค้า

3. ลูกค้าระบุ account บน Shopee/TikTok ที่ต้องการใช้สะสมแต้ม โดยกรอกได้มากกว่า 1 account

4. ระบบสร้าง MemberMappingRequest แยกตาม platform account ที่แจ้งเข้ามา

5. Admin ตรวจสอบและอนุมัติ mapping ใน Backoffice

6. เมื่ออนุมัติแล้ว ระบบสร้างระเบียนใน MemberPlatformAccounts และพร้อมใช้กับการคำนวณแต้ม

## 3.2 Flow การอ่านข้อความ LINE เพื่อช่วย mapping ในอนาคต

1. รับ webhook ข้อความจาก LINE และเก็บ raw message ลง LineMessageInbox

2. ทำ parsing / extraction เพื่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น platform, account, shop, order no., เบอร์ท้าย 4 ตัว

3. สร้าง MemberMappingRequest หรือ MappingSuggestion โดยผูกกับ Member ที่ส่งข้อความเข้ามา

4. คำนวณ confidence score แล้วส่งเข้าคิวให้ admin review หรือ auto-verify ตาม rule ที่เปิดใช้

## 3.3 Flow การสะสมคะแนน (Earn)

1. ระบบ sync orders จาก Shopee/TikTok เข้ามาเก็บใน MarketplaceOrders และ MarketplaceOrderItems

2. ตรวจสอบว่า order ถูกผูกกับ member ผ่าน MemberPlatformAccounts หรือผ่าน OrderClaim/Mapping ที่ยืนยันแล้ว

3. ตรวจสอบสถานะ order ว่าเข้าเงื่อนไขการให้แต้ม เช่น completed / delivered / ผ่านระยะคืนสินค้า

4. คำนวณคะแนนจาก PointPolicy ที่ effective ในเวลานั้น

5. ลงรายการ PointLedger ประเภท EARN และปรับยอดใน PointAccounts

## 3.4 Flow การใช้คะแนน (Burn)

1. Member เลือก reward หรือแลกส่วนลดผ่านหน้า LIFF

2. ระบบตรวจสอบยอดคงเหลือและทำ RESERVE points ก่อน

3. ระบบไปหยิบหรือสร้าง code ส่วนลดของ platform ที่เลือก แล้วบันทึก RewardRedemptions / RewardCodes

4. เมื่อจ่าย code สำเร็จ ให้ลง PointLedger ประเภท BURN และลด reserved points

5. ส่ง code ให้ลูกค้าทาง LINE พร้อมเก็บ Outbox / delivery reference

6. ถ้าจ่าย code ไม่สำเร็จ ต้องทำ RELEASE points เพื่อคืนแต้ม

คำแนะนำสำคัญสำหรับ Flow Burn อย่า burn points ทันทีตั้งแต่กดแลก ควร reserve ก่อน เพื่อรองรับกรณี API ของ platform ล้มเหลวหรือ code หมด • ถ้า code ถูกออกแล้วแต่ส่ง LINE ไม่สำเร็จ ให้เก็บสถานะ Issued และมี retry policy แยกจากการ burn แต้ม

# 4. โครงสร้างข้อมูลและตารางฐานข้อมูลที่แนะนำ

## 4.1 กลุ่มตารางสมาชิกและการ Mapping

| ตาราง | หน้าที่ | คีย์สำคัญ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Members | เก็บข้อมูลสมาชิกหลัก | MemberId, MemberCode, Status | เป็น master ของ loyalty account |
| MemberIdentities | เก็บ identity จาก LINE หรือช่องทางอื่น | ProviderType, ProviderUserKey, MemberId | รองรับ LINE OA / LINE Login / อนาคต |
| MemberPlatformAccounts | เก็บ account ที่ member แจ้งมาว่าเป็นของตนบน Shopee/TikTok | PlatformType, StoreId, PlatformAccountKey | 1 member มีได้หลาย account |
| MemberMappingRequests | เก็บคำขอ mapping ทั้ง manual/form/message | RequestId, SourceType, RequestStatus | ใช้เป็น staging ก่อนอนุมัติจริง |
| MemberMappingEvidence | เก็บหลักฐานหรือข้อมูลประกอบการอนุมัติ | RequestId, EvidenceType | เช่น screenshot, order no., raw message, form payload |
| FormSubmissions | เก็บแบบฟอร์มที่ member กรอก | SubmissionId, MemberId, FormType | ใช้ย้อนรอยต้นทางของคำขอ |
| LineMessageInbox | เก็บข้อความ LINE ที่เข้ามา | MessageEventId, MemberId, ProcessStatus | ใช้สำหรับ parsing และ auto-mapping |

### ฟิลด์แนะนำสำหรับ MemberPlatformAccounts

MemberPlatformAccountId, MemberId, PlatformType, StoreId, PlatformAccountKey, PlatformAccountName, VerifiedStatus, VerifiedAt, VerifiedBy, LinkMethod, ConfidenceScore, EffectiveFrom, EffectiveTo, IsPrimary

ควรมี unique constraint ตาม PlatformType + StoreId + PlatformAccountKey เพื่อไม่ให้ account เดียวถูกผูกกับหลาย member ในร้านเดียวกันโดยไม่ตั้งใจ

## 4.2 กลุ่มตารางร้านค้าและการเชื่อมต่อ platform

| ตาราง | หน้าที่ | คีย์สำคัญ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Stores | เก็บร้านค้าบนแต่ละ platform | StoreId, PlatformType, ExternalStoreId | รองรับหลายร้านต่อแบรนด์ |
| ChannelCredentials | เก็บ token / secret / credential | CredentialId, StoreId | ต้องเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ |
| WebhookInbox | เก็บ webhook ที่รับเข้ามา | InboxId, EventType, EventKey | ใช้สำหรับ idempotency และ reprocess |
| ApiCallLogs | เก็บ request/response log ระดับ integration | ApiLogId, ApiName, RequestRef | ใช้ debug และ audit |

## 4.3 กลุ่มตารางคำสั่งซื้อและการเชื่อมกับ member

| ตาราง | หน้าที่ | คีย์สำคัญ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| MarketplaceOrders | เก็บ order header จาก Shopee/TikTok | OrderId, StoreId, ExternalOrderId | ควรเก็บ raw payload สำหรับ trace |
| MarketplaceOrderItems | เก็บสินค้ารายบรรทัด | OrderItemId, OrderId, SKU | ใช้คำนวณแต้มตามสินค้า/หมวด |
| OrderStatusHistory | เก็บประวัติสถานะ order | StatusHistoryId, OrderId | รองรับ reverse/recalculate |
| OrderMemberLinks | เก็บผลการผูก order กับ member | OrderId, MemberId, LinkMethod | อาจมาจาก verified account, claim หรือ coupon |
| OrderClaims | รองรับการ claim order ย้อนหลัง | ClaimId, MemberId, OrderId | ใช้ในกรณีลูกค้าซื้อก่อนสมัครหรือ mapping ไม่พร้อม |

## 4.4 กลุ่มตาราง Loyalty / Point Engine

| ตาราง | หน้าที่ | คีย์สำคัญ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| PointPolicies | เก็บกติกาการคิดแต้มและ version ของสูตร | PolicyId, EffectiveFrom, EffectiveTo | รองรับเปลี่ยนสูตรในอนาคต |
| PointAccounts | เก็บสรุปยอดคงเหลือแต้มต่อ member | MemberId | อ่านง่ายและเร็วสำหรับหน้าจอ |
| PointLedger | เก็บ transaction แต้มทั้งหมด | LedgerId, MemberId, TxnType, RefId | ตารางสำคัญที่สุดสำหรับ audit |
| PointExpirations | เก็บแผนหมดอายุของแต้ม (ถ้ามี) | ExpirationId, MemberId | รองรับ FIFO / monthly bucket |
| PointAdjustments | เก็บการปรับแต้มด้วยมือ | AdjustmentId, MemberId | เชื่อมกับ approval และ admin audit |

### ฟิลด์แนะนำสำหรับ PointLedger

LedgerId, MemberId, TxnType (EARN, RESERVE, RELEASE, BURN, EARN_REVERSAL, EXPIRE, ADJUST), Points, BalanceAfter, PolicyId, RefType, RefId, OccurredAt, CreatedBy, IdempotencyKey

ควรมี idempotency key สำหรับ transaction ที่มาจาก webhook หรือ job sync เพื่อป้องกันการลงแต้มซ้ำ

## 4.5 กลุ่มตาราง Reward / Redemption

| ตาราง | หน้าที่ | คีย์สำคัญ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| RewardCatalog | เก็บ reward ที่แลกได้ | RewardId, PlatformType, PointsCost | รองรับหลายประเภทของ reward |
| RewardCodes | เก็บ code ส่วนลดที่ใช้ได้จริง | RewardCodeId, Code, Status | จะเป็น pre-generated หรือ generated on-demand ก็ได้ |
| RewardRedemptions | เก็บการแลกแต้มแต่ละครั้ง | RedemptionId, MemberId, RewardId | เชื่อมกับ PointLedger |
| OutboxMessages | เก็บประวัติการส่ง code ผ่าน LINE | OutboxId, MemberId, MessageType | แยกสถานะส่งข้อความออกจากการ burn |

## 4.6 กลุ่มตาราง Admin / Audit / Monitoring

| ตาราง | หน้าที่ | คีย์สำคัญ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| AdminUsers | เก็บผู้ใช้งานหลังบ้าน | AdminUserId | กำหนด role ได้ |
| AdminRoles | เก็บสิทธิ์การใช้งาน | RoleId | แยก mapping admin / point admin / super admin |
| AdminAuditLogs | บันทึกการทำงานของ admin | AuditId, ActionType | สำคัญมากสำหรับ manual mapping และ manual adjustment |
| JobRuns | บันทึก scheduled jobs | JobRunId, JobName | ใช้ตรวจงาน sync/recalc |

# 5. API และ Integration ที่ต้องเตรียม

## 5.1 External Integration

| ช่องทาง | API/Integration ที่ควรมี | ใช้ทำอะไร | หมายเหตุการออกแบบ |
| --- | --- | --- | --- |
| LINE | Messaging Webhook, Push/Reply Message, Profile, LINE Login/LIFF | สมัครสมาชิก, รับข้อความ, ส่ง code, เก็บ identity | แยก webhook message กับ login callback |
| Shopee | Authorization, Token Refresh, Order Sync, Order Detail, Promotion/Coupon | ดึง order, สร้าง/จ่ายส่วนลด, reconcile | ควรห่อเป็น adapter service ของตนเอง |
| TikTok Shop | Authorization, Token Refresh, Order Sync, Order Detail, Promotion/Coupon | ดึง order, สร้าง/จ่ายส่วนลด, reconcile | รองรับ webhook + polling ร่วมกัน |

## 5.2 Internal API ที่ระบบของเราเองควรมี

| กลุ่ม API | ตัวอย่าง Endpoint | ผู้ใช้ | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- | --- |
| Member | POST /members/register, GET /members/me | LIFF / App | สมัครสมาชิกและดูข้อมูลโปรไฟล์ |
| Mapping | POST /mapping-requests, POST /mapping-requests/{id}/approve | Member / Admin | รับคำขอ mapping และอนุมัติ |
| Orders | GET /members/me/orders, POST /admin/orders/sync | Member / Admin / Job | ดูรายการ order และ sync ข้อมูล |
| Points | GET /members/me/points, POST /admin/points/adjust | Member / Admin | ดูยอดแต้มและปรับแต้ม |
| Rewards | GET /rewards, POST /redemptions | Member | เลือก reward และแลกแต้ม |
| Webhook | POST /webhooks/line, /webhooks/shopee, /webhooks/tiktok | External | รับ event จาก platform |
| Monitoring | GET /admin/webhook-inbox, /admin/api-logs | Admin / Support | ตรวจสอบข้อผิดพลาดและ retry |

## 5.3 กติกา API ที่ควรวางไว้ตั้งแต่ต้น

ทุก endpoint ที่มีผลต่อยอดแต้มควรรับ idempotency key หรือมี ref key ที่ป้องกันการทำรายการซ้ำ

ทุก webhook ต้องลง WebhookInbox ก่อนประมวลผลจริง และรองรับการ replay / reprocess

adapter ของแต่ละ platform ควรมี interface กลาง เช่น GetOrders, GetOrderDetail, IssueDiscountCode, GetCouponStatus เพื่อลดผลกระทบเมื่อ API ภายนอกเปลี่ยน

แยก internal API สำหรับ admin review ออกจาก public member API ให้ชัดเจน

# 6. Frontend และ Backoffice ที่ควรมี

## 6.1 หน้าจอฝั่ง Member (LIFF / Web App)

| หน้าจอ | ผู้ใช้งาน | ฟังก์ชันหลัก | สถานะในโครงการ |
| --- | --- | --- | --- |
| Welcome / Register | Member | สมัครสมาชิก, รับ consent, เชื่อม LINE identity | Phase 1 |
| Manage Platform Accounts | Member | เพิ่ม/แก้ไข account Shopee/TikTok ที่ต้องการใช้สะสมแต้ม | Phase 1 |
| Mapping Form | Member | กรอกข้อมูล account เพิ่มเติมหรือแนบหลักฐาน | Phase 1 |
| Point Wallet | Member | ดู available / reserved / history | Phase 1 |
| Rewards Catalog | Member | เลือกรางวัลหรือส่วนลดที่จะแลก | Phase 1 |
| Redemption Result | Member | แสดง code ที่ได้รับและเงื่อนไขการใช้ | Phase 1 |
| Order History / Claim | Member | ดู order ที่ถูกผูกแล้วหรือ claim order เพิ่ม | Phase 2 |
| FAQ / Contact Support | Member | ติดต่อเจ้าหน้าที่และดูคำถามพบบ่อย | Phase 1 |

## 6.2 หน้าจอฝั่ง Admin / Backoffice

| หน้าจอ | หน้าที่ | ข้อมูลที่ต้องเห็น | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | ดูภาพรวมสมาชิก, แต้ม, redemption, error | KPI, failed jobs, pending mapping | Phase 1 |
| Members | ค้นหาและเปิด profile สมาชิก | identities, accounts, points, last activity | Phase 1 |
| Mapping Review | ตรวจและอนุมัติการผูก account | request source, evidence, confidence | Phase 1 |
| Order Monitor | ตรวจสถานะ sync order | raw payload, link result, earn result | Phase 1 |
| Reward & Code Pool | จัดการ reward และ code | stock, reserved, issued, redeemed | Phase 1 |
| Point Ledger / Adjust | ดู transaction แต้มและปรับแต้ม | ledger entries, adjustment history | Phase 1 |
| Webhook / API Logs | ตรวจ event และข้อผิดพลาด integration | status, retry, error message | Phase 1 |
| Mapping Suggestions | ดู candidate จาก LINE message / form parsing | suggested account, score, reason | Phase 2 |

# 7. Roadmap การพัฒนา

| Phase | ขอบเขตงาน | ผลลัพธ์สำคัญ | ข้อสังเกต |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: Foundation / MVP | LINE login + member register, manual mapping, order sync, point ledger, reward redemption, admin backoffice พื้นฐาน | เริ่มใช้งานจริงได้และควบคุมข้อมูลด้วยคน | ลดความเสี่ยงและเริ่มสะสม data set สำหรับ automation |
| Phase 2: Assisted Automation | form-based mapping, order claim, mapping suggestion จาก LINE messages, monitoring และ retry ที่สมบูรณ์ขึ้น | ลดงาน admin และเพิ่มความเร็วในการผูก account | ยังควรมี human-in-the-loop |
| Phase 3: Controlled Auto-Mapping | เปิด auto-verify บางเงื่อนไข, segmentation, campaign earn engine, fraud controls | ขยายระบบแบบ scale ได้มากขึ้น | ต้องมี rule governance และ audit ที่ชัดเจน |

## 7.1 ลำดับการลงมือทำที่แนะนำ

1. ยืนยัน business rule ของ earn / burn / reverse / expiration ให้ชัดก่อนเริ่มพัฒนา

2. ปิดขอบเขต MVP ให้เหลือ manual mapping + reward redemption ที่ใช้งานได้จริงก่อน

3. ออกแบบ schema และ ledger ให้เสร็จตั้งแต่ต้น เพราะเป็นแกนที่แก้ภายหลังยาก

4. สร้าง Backoffice สำหรับ admin review ให้พร้อมก่อนเปิดใช้งานจริง

5. เริ่มเก็บข้อมูลจากแบบฟอร์มและข้อความ LINE อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ train rule หรือ model สำหรับ auto-mapping ภายหลัง

# 8. ข้อควบคุมด้านความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล

เข้ารหัส token และ secret ของ platform ทุกตัว และแยก environment (DEV / UAT / PROD)

บันทึก audit log ทุกครั้งที่มีการอนุมัติ mapping, ปรับแต้ม, ยกเลิก code หรือแก้ไข reward

ใช้ idempotency สำหรับ webhook และ point transaction

ห้ามใช้การเดาชื่อผู้ซื้อหรือเบอร์โทรเพียงอย่างเดียวในการ auto-approve mapping

กำหนดสิทธิ์แยก role เช่น Mapping Admin, Point Admin, Support, Super Admin

เก็บ raw payload ของ order / webhook / form submission เท่าที่จำเป็นตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

# 9. ข้อเสนอแนะสรุป

แนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเริ่มต้นโครงการนี้ คือเริ่มด้วย manual mapping โดย admin และออกแบบฐานข้อมูลให้รองรับคำขอ mapping จากหลายแหล่งตั้งแต่วันแรก ได้แก่ admin, member form และ LINE message parsing เพื่อให้ในอนาคตสามารถยกระดับเป็น assisted automation และ controlled auto-mapping ได้โดยไม่ต้องรื้อโครงสร้างหลักของระบบใหม่

หัวใจของระบบอยู่ที่ 4 ส่วน ได้แก่ (1) ตาราง mapping ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้, (2) order integration ที่มีสถานะและหลักฐานครบ, (3) point ledger ที่ป้องกันการลงซ้ำและย้อนรายการได้, และ (4) backoffice สำหรับให้ admin ตรวจอนุมัติและติดตามข้อผิดพลาดได้สะดวก

Deliverable ถัดไปที่แนะนำหลังเอกสารฉบับนี้ ERD รายละเอียด • SQL Server / PostgreSQL Create Table • API Contract แบบ Request/Response • UI Wireframe สำหรับ LIFF และ Admin • Sequence Diagram ของ Register / Mapping / Earn / Burn